## Slide 1: Concevoir et piloter un projet big data

## Slide 2: Rappel du Plan
Rappel des concepts du Big Data
Les contraintes de la GPDR et les 48 articles qui la constitues
Caractéristique des projets Big Data
  Projet SI classique
  Retours d’expériences des projets BD mis en échec
  Démarche d’organisation
Cadrage des projets Big Data
  Cadrage métiers
  Cadrage technologique et fonctionnel
  Estimation Budgétaire
Management de projet Big Data
  Phases de projets Big Data
  Approche Agile
  Livrables des projets BD
Processus et composantes du projets
Risque du projet Big Data
Compétences et organisation des projets
Mise en situation

## Slide 3: Rappel
Projet Big Data
  Quantité de données
  Capacité de traitement
  Rapidité de traitement
  Besoin de prédiction
Projet Big Data
  Apport de l’exploration des données (data mining)
    valorisation
    enrichissement
  Cadre juridique (facteur de risque important) à prendre en considération (Data Privacy)

## Slide 4: Rappel
Comparaison Projet Big Data Vs Projet classique
  Mêmes étapes :
    Etude de besoin (go / no go),
    cadrage (objectifs),
    faisabilité (cahier charge / annexe technique),
    Conception, Réalisation
  Méthodologies différentes :
    Linéaire / V (projet classique) vs Itératif (Big Data)

## Slide 5: Démarche d'organisation projets Big Data Une approche progressive et itérative

## Slide 6: Cadrage des projets Big Data

## Slide 7: Cadrage métier
L’étude d’opportunité:
  S’assurer du bien fondé du projet,
  Définir clairement les apports métiers,
  Définir les facteurs clés de succès:
      apporte de la valeur au métier de l’entreprise;
      soit générateur d’un avantage concurrentiel;
      soit porté par une direction métier et complètement approuvé par la direction générale;
      ne soit pas le résultat d’un effet de mode.
Notes: La première chose importante à réaliser est de s’assurer du bien-fondé du projet lui-même.
L’étude d’opportunité menée en phase d’avant-projet doit clairement mettre en évidence les apports du projet pour l’entreprise.

## Slide 8: Identification de nouvelles sources de données
Données internes
Open Data
Réseaux Sociaux
IoT

## Slide 9: Cartographie des différentes entités impliquées dans la collecte de la donnée
Qui en fait quoi?
Le Big data, source de valeur pour l’ensemble de l’entreprise
Notes: Qui fait quoi?
Pourquoi on fait appel à tel ou tel département ?

## Slide 10: Définition des besoins technologiques
Le risque lié à une technologie pas encore « sèche » ne doit pas être sous-estimé.
Pour limiter ce type de risque, il convient de se poser les questions fondamentales telles que :
  l’outil envisagé, est-il réellement adapté à ce que je veux faire ?
  s’agit-il d’une technologie fiable sur laquelle je peux miser pour les cinq à dix ans à venir ?
  le fournisseur est-il pérenne ?
  l’outil s’intègre-t-il facilement dans mon paysage actuel ?
  la technologie envisagée respecte-t-elle des standards de normalisation ?

## Slide 11: Estimation budgétaire
Enveloppe des dépenses prévues :
  matériels,
  logiciels,
  licences,
  charges de mise en œuvre
  Etc.

## Slide 12: planification

## Slide 13: Management des projets Big Data

## Slide 14: Phases des projets Big Data

## Slide 15: Phases des projets Big Data
Design Thinking
Prototypage (Data Factory)
Réalisation

## Slide 16: Design Thinking
PHASE DE DIVERGENCE
PHASE DE CONVERGENCE
KPIS
Génération du maximum d’idées par les participants
Sélection des meilleures idées candidats à un Proof Of Concept
La définition de critères de mesure du succès des Business Case permet ensuite de quantifier la valeur métier créée.

## Slide 17: Prototypage (Data Factory)
CONSTRUIRE VOTRE ÉQUIPE
METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE AGILE
METTRE EN PLACE UN DATALAKE
Administrateur
La qualité exploratoire d’une Data Factory implique un mode de fonctionnement souple pour que les use cases puissent évoluer au cours du temps
Le caractère ubiquitaire et volumétrique des données à collecter et à analyser nécessite une approche de centralisation afin de les croiser et les enrichir.
Data Scientist
Data Engineer
Expert métier
Expert Data Visualisation
Product Owner

## Slide 18: Réalisation
RÉALISATION DU POC
MISE EN PRODUCTION
Le processus de réalisation des POC est un processus itératif visant à améliorer les résultats obtenus en fonction des KPIs
Lorsque les POC sont probantes, On industrialise les phases de:
préparation
validation
Transformation, conversion, agrégation
présentation des données de manière planifiée
Coordonnée, automatisée, monitorée

## Slide 19: Phases des projets Big Data Etude : Exemple de planification

## Slide 20: Phases des projets Big Data Etude : Conception
Architecture fonctionnelle
Architecture technique

## Slide 21
Architecture fonctionnelle

## Slide 22
Architecture technique

## Slide 23: Phases des projets Big Data Etude : Réalisation
Preuve de concept
Lancement de la production
Recette
…

## Slide 24
Industrialisation & usine logicielle
│── 1.0 (T0 + 9)
│ ├── Projet MR/Yarn/Hadoop Java/Scala
│ ├── Projet Spark Java/Scala.
│ ├── Test Unitaires
│ ├── Test Intégration StandAlone.
│ └── Supervision.
│── 1.1 (T0 + 10)
│ ├── Test Intégration sur plateforme.
│ ├── Déploiement sur plateforme.
│ └── Correctifs divers bugs.
│── 1.2 (T0 + 12)
│ ├── Projet de type Python avec Lib.
│ ├── Spring XD (tweet, Facebook).
│ └── Langage R.
│
│── 2.0 (T0 + 15)
│ ├── Prise en charge Cluster RDF
│ ├── Requête Hive/ ElasticSearch.
│ ├── Installation via Puppet.
│ └── PIC Intégration continue.
│── 3.0 (T0 + 18)
├── Visualisation D3.js
└── Dashboard en mode Saas.

## Slide 25: Migration sur une plateforme de production
Clustering
(k-means, SOM)
Données assureur
Fusion
(hors Hadoop)
Open Data
Données fusionnées
Regroupement par détection de communautés
Projection
dans un
espace de similarité
Calcul des k valeurs et
vecteurs propres
(analyse spectrale)
Projection dans le
k-espace dimensionnel et
Clustering
Projection
dans l’espace de
similarité initial
Regroupement par clustering
P2
P1
P3
Fusion

## Slide 26
│── 1.0 (T0 + 9)
│ ├── Validation méthodologie.
│ ├── Sélection du partenaire.
│ ├── Livraison de la Plateforme.
│ ├── Installation de Spark.
│ ├── Connexion Usine Logicielle.
│ └── Formation des équipes.
Edge-node
1vcpu 2,4g
4go RAM
100Go
service-node
2vcpu 2,4g
8go RAM
100Go
name-node
1vcpu 2,4g
4go RAM
20Go
data-node
2vcpu 2,4g
8go RAM
1To
│── 2.0 (T0 + 12)
│ ├── Migration HortonWorks.
│ ├── Langage R.
│ └── Intégration Spring XD.
│
│── 2.0 (T0 + 15)
│ ├── Prise en charge Cluster RDF
│ ├── Requête Hive/ ElasticSearch.
│ ├── Installation via Puppet.
│ └── PIC Intégration continue.
│
│── 3.0 (T0 + 18)
├── Visualisation D3.js
└── Dashboard en mode Saas.
Plateforme

## Slide 27: Approche Agile pour le Big Data Nouveau paradigme
Valoriser
  Individus et leurs interactions
    Plutôt que les processus et les outils
  Logiciel opérationnels
    Plutôt qu’une documentation exhaustive
  Collaboration clients
    Plutôt que la négociation contractuelle
  Adaptation au changement
    Plutôt qu’un suivi de plan

## Slide 28: Les métiers du Big data

## Slide 29: Les métiers du Big data

## Slide 30: Piloter les risques d’un projet Big Data selon les axes: Gouvernance de données

## Slide 31: Piloter les risques d’un projet Big Data selon les axes: Gouvernance de données

## Slide 32: Piloter les risques d’un projet Big Data selon les axes:
Gouvernance de données
Evolutivité et gestion des métadonnées
Sécurité
Architecture technique
Qualité de données
Exploitation et supervision des chaines en production
RH
Maintenance
Juridique

## Slide 33: Atelier
Définir les objectifs et finalités du projet
Cadrer le projet
Faire une ébauche de conception